## Slide 1: Collaborer dans un environnement IT
SOFT SKILLS · BACHELOR 2E ANNÉE · 18 H
Agilité, Jira, Git, Confluence et compétences relationnelles : 9 séances pour vivre un projet IT en équipe.
Fil rouge : CampusLink, startup fictive · [Nom de l'enseignant] · [Établissement]
Notes: Slide d'accueil. Se présenter (parcours ingénieur en industrie puis enseignement), présenter le module en une phrase : « vous allez vivre de l'intérieur le fonctionnement d'une équipe IT ». Remplacer les champs entre crochets.

## Slide 2: Ce que vous saurez faire à la fin
LE MODULE
Pour qui ?
Bachelor Bac+2, peu ou pas d'expérience en entreprise IT.
Aucun prérequis technique.
Une équipe de 4-5 pour tout le module.
Décrire les rôles d'une équipe IT et leurs interactions
Communiquer clairement, sur le bon canal
Appliquer Scrum : rôles, événements, artefacts
Écrire des user stories et piloter un sprint dans Jira
Collaborer sur Git : branches, pull requests, revue, conflits
Documenter un projet dans Confluence
Donner un feedback, gérer un désaccord, travailler à distance
Collaborer dans un environnement IT · Présentation
Notes: Lire les objectifs avec les étudiants. Demander à main levée : qui a déjà utilisé Git ? Jira ? travaillé en équipe sur un projet de plus d'un mois ? Noter les réponses pour calibrer le rythme des séances 4 et 5.

## Slide 3: 9 séances, un même projet
PROGRAMME
# | Thème | Outils | Étude de cas
1 | Travailler en équipe IT | Miro | Bienvenue chez CampusLink
2 | Communiquer efficacement | Slack / Teams | Le bug du vendredi soir
3 | Agilité et Scrum | Miro, Lego | Le projet en V qui dérape
4 | Piloter avec Jira | Jira | Du cahier des charges au backlog
5 | Coder à plusieurs avec Git | Git, GitHub, VS Code | La page d'accueil à quatre mains
6 | Documenter et partager | Confluence | Le développeur qui part
7 | Kanban, feedback, revue | Jira, GitHub | La revue de code qui blesse
8 | Conflits, remote, culture | Slack, visio | Squad sous tension
9 | Simulation de sprint | Tous | Sprint express CampusLink
Collaborer dans un environnement IT · Présentation
Notes: Montrer la logique : savoir-être (1-2), méthode (3), outils (4-6), relationnel (7-8), simulation intégrée (9). Insister : toutes les études de cas se passent chez CampusLink, une startup fictive de 25 personnes qui fait une appli pour les associations étudiantes. Chaque groupe est une « squad » de CampusLink.

## Slide 4: Chaque séance suit le même rythme
COMMENT ON TRAVAILLE
30 min
Apports de cours
Les notions et les outils, avec démo.
70 min
Étude de cas
En groupe de 4-5, sur le projet CampusLink.
20 min
Restitution
Chaque groupe présente, on débriefe ensemble.
Rôles tournants à chaque séance : Scrum Master, Product Owner, scribe, gardien du temps.
Collaborer dans un environnement IT · Présentation
Notes: Constituer les groupes dès maintenant (4-5 étudiants, fixes pour tout le module). Chaque groupe choisit un nom de squad. Noter qui tient quel rôle à chaque séance dans un tableau de suivi : cela alimente la note d'implication.

## Slide 5: 100 % contrôle continu : on note la collaboration
ÉVALUATION
40 %
Livrables des études de cas, séances 1 à 8
30 %
Simulation finale de sprint, séance 9
15 %
Implication
15 %
Bilan réflexif
Évaluation par les pairs aux séances 4 et 8 : chacun répartit 100 points entre les membres de son groupe, avec une phrase de justification.
Collaborer dans un environnement IT · Présentation
Notes: Préciser que la maîtrise technique des outils n'est pas notée en soi : on note la qualité de la collaboration et des livrables. L'évaluation par les pairs sert d'indicateur pour l'enseignant, pas de note brute. La grille détaillée de la séance 9 est dans le document de cours.

## Slide 6: Travailler en équipe dans l'IT
SÉANCE 1 · 2 H
Comprendre qui fait quoi dans une équipe IT et poser les règles de fonctionnement de son groupe.
Déroulé
0:00–0:15
Brise-glace et fil rouge
0:15–0:45
Cours : métiers, cycle de vie, dynamique d'équipe
0:45–1:40
Étude de cas en groupe
1:40–2:00
Restitution et débrief
Collaborer dans un environnement IT · Séance 1
Notes: Brise-glace « 2 vérités, 1 mensonge » version tech : chacun donne trois affirmations sur son rapport au numérique, les autres devinent laquelle est fausse. 10 minutes maximum, puis présenter CampusLink.

## Slide 7: Chaque rôle porte une question
LES MÉTIERS
Product Owner
Qu'est-ce qu'on construit, et pourquoi ?
Scrum Master
Qu'est-ce qui empêche l'équipe d'avancer ?
Développeur
Comment le construire proprement ?
Tech Lead
Est-ce cohérent et durable ?
QA / testeur
Est-ce que ça marche vraiment ?
UX/UI designer
Est-ce simple à utiliser ?
DevOps / SRE
Comment le livrer et le garder en ligne ?
Support
Qu'est-ce que vivent les utilisateurs ?
Idée → spécification → conception → code → revue → tests → production → suivi : chaque passage de relais peut perdre de l'information.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 1
Notes: Faire deviner la question de chaque rôle avant de la révéler. Message clé : les outils vus dans le module (Jira, Git, Confluence) servent à limiter les pertes d'information aux passages de relais.

## Slide 8: Une équipe passe par des tensions, c'est normal
DYNAMIQUE D'ÉQUIPE
Forming
On se découvre, on est poli
Storming
Désaccords, tensions sur les rôles
Norming
On fixe des règles communes
Performing
L'équipe est autonome
Google, Project Aristotle : le facteur n° 1 est la sécurité psychologique
Pouvoir poser une question ou admettre une erreur sans craindre d'être ridiculisé. Puis : fiabilité, structure et clarté, sens, impact.
Sources : Tuckman (1965), Psychological Bulletin · Google re:Work, « Understand team effectiveness »
Notes: Tuckman, « Developmental sequence in small groups », Psychological Bulletin, 1965 (doi.org/10.1037/h0022100). Google re:Work : rework.withgoogle.com/intl/en/guides/understand-team-effectiveness. Demander : dans vos projets de groupe passés, à quelle phase vous êtes-vous arrêtés ?

## Slide 9: Bienvenue chez CampusLink
ÉTUDE DE CAS · EN GROUPE
MESSAGE DE LA CTO
« Notre dernière équipe a explosé en trois mois : réunions sans fin, personne ne savait qui décidait, deux personnes faisaient le même travail. Je veux que vous partiez sur de bonnes bases. »
Livrable
La charte d'équipe de votre squad, une page.
Elle sera reprise aux séances 6 et 9.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 1
Notes: Distribuer les 8 fiches métiers et donner l'accès au tableau Miro de la classe (un cadre par groupe). Lire le message de la CTO à voix haute.

## Slide 10: Cartographier, diagnostiquer, s'engager
CONSIGNES · 55 MIN
15 min
Sur Miro, dessinez la carte des rôles d'une squad : qui échange avec qui, et sur quoi ?
15 min
Pour chaque symptôme cité par la CTO : quelle cause probable ? Quel facteur d'Aristotle manquait ?
25 min
Rédigez la charte : mission, rôles tournants, délai de réponse, prise de décision, signalement d'un problème, que faire si quelqu'un ne participe pas.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 1
Notes: Passer dans les groupes. Pousser vers des règles concrètes et vérifiables : « on répond sous 24 h ouvrées » plutôt que « on communique bien ». Annoncer le temps restant à mi-parcours.

## Slide 11: Une charte utile est concrète
DÉBRIEF
Quelle règle de votre charte peut-on vérifier dans un mois ?
Quelle règle d'un autre groupe adopteriez-vous ? (vote)
Que ferez-vous la première fois qu'elle n'est pas respectée ?
Pour la prochaine fois : lire le Manifeste Agile (5 min) et rejoindre l'espace Slack/Teams de la classe.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 1
Notes: Restitution : 3 minutes par groupe. Faire voter chaque groupe pour une règle empruntée à un autre groupe. Lien du Manifeste : agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html

## Slide 12: Communiquer efficacement
SÉANCE 2 · 2 H
Choisir le bon canal et écrire des messages compris du premier coup, y compris sous pression.
Déroulé
0:00–0:10
Jeu du « téléphone technique »
0:10–0:40
Cours : canaux, message clair, réunion utile, Slack/Teams
0:40–1:40
Étude de cas : gestion d'incident par écrit
1:40–2:00
Restitution et débrief
Collaborer dans un environnement IT · Séance 2
Notes: Téléphone technique : une consigne de 3 lignes (par exemple « clone le dépôt, crée une branche feature/login, ajoute un bouton bleu en haut à droite ») passe de bouche à oreille sur 5 personnes. Comparer la version finale à l'originale. Message : à l'oral, l'information se déforme ; l'écrit garde une trace.

## Slide 13: Le bon canal pour le bon message
CHOISIR LE CANAL
Besoin | Canal adapté | À éviter
Question rapide à l'équipe | Canal d'équipe, dans un fil | Message privé à 5 personnes
Demande de travail, bug | Ticket Jira | « Tu peux regarder ? » en privé
Décision, info durable | Page Confluence | Message perdu dans le flux
Incident en production | Canal « incident » + appel | E-mail
Sujet sensible, désaccord | Discussion orale en tête-à-tête | Message public
Règle des 3 allers-retours : au-delà de 3 échanges écrits, on passe en appel… puis on écrit la conclusion.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 2
Notes: Synchrone (visio, appel, réunion) : débloquer, décider à plusieurs, gérer une émotion. Asynchrone (message, ticket, wiki) : informer, garder une trace, respecter la concentration des autres. Demander aux étudiants un exemple vécu de mauvais canal.

## Slide 14: L'essentiel dans la première phrase
ÉCRIRE ET SE RÉUNIR
Un message clair
Contexte
Demande précise
Échéance
Ce que j'ai déjà essayé
Principe BLUF (Bottom Line Up Front). Du code dans un bloc de code, pas en capture d'écran.
Une réunion utile
Un objectif écrit
Un ordre du jour envoyé avant
Un animateur et un gardien du temps
Un compte-rendu : décisions et actions (qui, quoi, quand)
Sur Slack/Teams : répondre dans les fils, mentions avec parcimonie, réaction emoji comme accusé de lecture, canaux nommés (#squad-alpha, #incident-prod).
Collaborer dans un environnement IT · Séance 2
Notes: Montrer un exemple avant/après. Avant : « Salut, t'es là ? » … 10 minutes … « J'ai un souci ». Après : « Bonjour Léa, la page Événements renvoie une erreur 500 depuis 14 h (capture du log ci-dessous). J'ai vérifié la base, elle répond. Peux-tu regarder avant 16 h ? » Ressources : dontasktoask.com ; aide Slack sur les fils de discussion.

## Slide 15: Le bug du vendredi soir
ÉTUDE DE CAS · EN GROUPE
VENDREDI, 18 H 10
L'application n'affiche plus les événements sur Android. Un BDE organise une soirée à 21 h avec 600 inscrits, et l'inscription passe par l'appli.
Le PO est dans le train, le Tech Lead en congé, la développeuse Android ne répond pas.
Règle du jeu
Tout se passe par écrit, dans le canal de votre groupe.
Chacun a une fiche rôle secrète.
Des événements arrivent toutes les 10 min.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 2
Notes: Rôles secrets : support client, dev back-end junior, QA, PO joignable par message seulement, responsable du BDE mécontent. Événements à injecter (toutes les 10 min) : un tweet agacé du BDE ; un message vague « ça marche pas » d'un utilisateur ; une fausse piste (le serveur de paiement a redémarré) ; la développeuse Android répond enfin.

## Slide 16: Gérer la crise, puis en tirer les leçons
CONSIGNES · 60 MIN
35 min
Gérez l'incident uniquement par écrit dans votre canal Slack/Teams.
15 min
Rédigez le message de synthèse de lundi pour toute l'entreprise : faits, impact, actions, prochaines étapes. 15 lignes maximum.
10 min
Relisez votre fil : trouvez 3 messages qui ont fait perdre du temps et réécrivez-les.
Livrable : export du fil + message de synthèse + 3 messages réécrits.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 2
Notes: Observer les canaux en direct depuis le poste enseignant. Repérer : qui prend le rôle de coordinateur, les informations qui partent en messages privés, le moment où quelqu'un écrit enfin un résumé de la situation.

## Slide 17: En crise, quelqu'un doit résumer
DÉBRIEF
Qui a joué le rôle de coordinateur ? Était-ce décidé ?
Combien de temps avant le premier résumé de la situation ?
Quelles informations sont restées en messages privés ?
Pour la prochaine fois : relire les 4 valeurs du Manifeste Agile.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 2
Notes: Projeter un ou deux fils (avec l'accord du groupe) et commenter les messages réécrits. Faire le lien avec la séance 1 : la charte précisait-elle comment signaler un problème ?

## Slide 18: Comprendre l'Agilité et Scrum
SÉANCE 3 · 2 H
Comprendre pourquoi l'Agilité est née et vivre un cycle Scrum complet, avant tout outil.
Déroulé
0:00–0:35
Cours : cycle en V, Manifeste, Scrum
0:35–0:55
Cas A : le projet en V qui dérape
0:55–1:45
Cas B : Scrum avec des Lego, 3 sprints
1:45–2:00
Débrief
Collaborer dans un environnement IT · Séance 3
Notes: Matériel : une boîte de Lego par groupe (environ 300 pièces), le backlog client imprimé (10 éléments), un minuteur projeté. Accroche : « Qui a déjà rendu un projet dont le résultat ne correspondait pas à ce que voulait le prof ? »

## Slide 19: Quatre préférences, pas quatre interdits
MANIFESTE AGILE · 2001
Les individus et leurs interactions
plus que les processus et les outils
Des logiciels opérationnels
plus qu'une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients
plus que la négociation contractuelle
L'adaptation au changement
plus que le suivi d'un plan
« Bien qu'il y ait de la valeur dans les éléments situés à droite, notre préférence se porte sur les éléments qui se trouvent sur la gauche. »
Source : agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html · 12 principes : agilemanifesto.org/iso/fr/principles.html
Notes: Avant ce slide : 5 min sur le cycle en V (tout spécifier au début, livrer à la fin, le client découvre tard). L'Agilité livre de petits incréments utilisables et s'ajuste en continu. Insister sur la phrase finale du Manifeste : la documentation n'est pas interdite (on y revient en séance 6).

## Slide 20: 3 responsabilités, 5 événements, 3 artefacts
SCRUM EN BREF
Responsabilités
Product Owner : maximise la valeur, gère le backlog
Scrum Master : rend l'équipe efficace
Developers : créent l'incrément
Événements
Sprint (1 mois max.)
Sprint Planning
Daily Scrum (15 min)
Sprint Review
Sprint Retrospective
Artefacts → engagement
Product Backlog → Objectif de produit
Sprint Backlog → Objectif de Sprint
Incrément → Definition of Done
Trois piliers : transparence, inspection, adaptation.
Source : Scrum Guide 2020, K. Schwaber et J. Sutherland · scrumguides.org
Notes: Scrum Guide 2020 (version française en PDF sur scrumguides.org). Préciser que Scrum n'est pas la seule approche : Kanban (séance 7), XP, SAFe pour les grandes organisations. Annoncer que la partie B fait vivre ces événements en accéléré.

## Slide 21: Le projet en V qui dérape
ÉTUDE DE CAS A · 20 MIN
MODULE DE PAIEMENT, 2024
4 mois de spécifications (120 pages), 6 mois de développement, recette à la fin.
À la recette, les associations demandent le paiement en plusieurs fois et Apple Pay. Livré avec 5 mois de retard.
À faire
4 moments où l'information est arrivée trop tard
Pour chaque valeur du Manifeste : qu'est-ce qui aurait changé ?
Un découpage en 4 incréments livrés toutes les 2 semaines
Collaborer dans un environnement IT · Séance 3
Notes: Correction rapide en plénière (5 min) : un groupe présente ses 4 incréments. Exemple attendu : paiement simple par carte, puis historique des paiements, puis paiement en plusieurs fois, puis Apple Pay.

## Slide 22: Scrum avec des Lego : construisez le campus
ÉTUDE DE CAS B · 50 MIN
Le client veut un bâtiment de cours, une cafétéria, un local associatif, un parking vélos. Désignez un PO et un Scrum Master.
3 min
Planning
7 min
Construction
2 min
Review client
3 min
Rétrospective
× 3 sprints. Definition of Done : un bâtiment a un toit et une porte.
Livrable : photo de l'incrément à chaque sprint, vélocité par sprint, 3 enseignements de rétrospective.
Inspiré de Lego4Scrum, A. Krivitsky · lego4scrum.com
Notes: L'enseignant joue le client. Après le sprint 1, changer d'avis : « la cafétéria doit avoir une terrasse ». Refuser en review tout bâtiment sans toit ni porte (Definition of Done). Noter la vélocité (éléments acceptés) au tableau pour chaque groupe et chaque sprint.

## Slide 23: Livrer tôt pour apprendre tôt
DÉBRIEF
Votre vélocité a-t-elle progressé entre les sprints ? Pourquoi ?
Comment avez-vous vécu le changement d'avis du client ?
En quoi la Definition of Done a-t-elle évité des disputes ?
Pour la prochaine fois : créer un compte Atlassian avec l'invitation reçue.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 3
Notes: Envoyer les invitations au site Atlassian de la classe avant la fin de la séance, pour que tout le monde arrive connecté à la séance 4.

## Slide 24: Piloter un projet avec Jira
SÉANCE 4 · 2 H
Transformer un besoin client flou en backlog Jira priorisé et planifier un premier sprint.
Déroulé
0:00–0:30
Cours : user stories, critères d'acceptation, estimation
0:30–0:45
Démo guidée de Jira
0:45–1:45
Étude de cas dans Jira
1:45–2:00
Revue croisée des backlogs
Collaborer dans un environnement IT · Séance 4
Notes: Prérequis : site Atlassian de classe avec un projet Jira Scrum par groupe, étudiants invités. Vérifier en début de séance que chacun est connecté. Évaluation par les pairs à faire en fin de séance.

## Slide 25: Décrire un besoin, pas une solution
LA USER STORY
En tant que membre d'une association, je veux m'inscrire à un événement afin de réserver ma place.
Une bonne story est INVEST
Indépendante · Négociable · porteuse de Valeur · Estimable · petite (Small) · Testable
Critères d'acceptation
Étant donné que je suis membre du Club Photo
Quand je clique sur « S'inscrire » pour l'Expo de mai
Alors je reçois une confirmation par e-mail
Et les places restantes diminuent de 1
Sources : Atlassian, « User stories » · B. Wake, « INVEST in Good Stories » (2003) · syntaxe Gherkin, cucumber.io
Notes: Faire réécrire en direct une mauvaise story : « Créer une table SQL inscriptions » (solution technique, pas un besoin). Liens : atlassian.com/fr/agile/project-management/user-stories ; xp123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks ; cucumber.io/docs/gherkin/reference

## Slide 26: Les objets à connaître
JIRA
Objet | Rôle | Exemple CampusLink
Epic | Grand ensemble fonctionnel | Gestion des événements
Story | Besoin livrable en un sprint | S'inscrire à un événement
Sub-task | Travail technique | Créer la table inscriptions
Bug | Anomalie | Crash Android sur la liste
Sprint | Boîte de temps de 2 semaines | Sprint 1
Board | À faire / En cours / Terminé | Tableau de la squad
Estimer en story points : un effort relatif, pas des heures. Planning poker en Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13.
Sources : Atlassian, « Story points » et « Tutoriel Scrum avec Jira »
Notes: Démo de 15 min au vidéoprojecteur : créer un epic, une story liée, un sprint, démarrer le sprint, déplacer un ticket sur le tableau. Planning poker : chacun révèle sa carte en même temps ; les deux extrêmes expliquent leur estimation, puis on revote. Liens : atlassian.com/fr/agile/project-management/estimation ; atlassian.com/fr/agile/tutorials/how-to-do-scrum-with-jira

## Slide 27: Du cahier des charges au backlog
ÉTUDE DE CAS · EN GROUPE
E-MAIL DU CLIENT
La Fédération des associations étudiantes veut que ses 40 associations puissent publier des événements, gérer les adhésions, encaisser les cotisations, envoyer des notifications… « et si possible un chat ».
Première version pour la rentrée de janvier.
Livrable
Le projet Jira de la squad : epics, stories estimées, Sprint 1 démarré avec son objectif.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 4
Notes: Distribuer l'e-mail complet du client (une page, volontairement désordonné). Le PO du jour est le seul à pouvoir « appeler le client » (l'enseignant) pour poser des questions : 2 questions maximum par groupe.

## Slide 28: Découper, écrire, estimer, planifier
CONSIGNES · 60 MIN
15 min
Identifiez 3 à 4 epics et créez-les dans Jira.
20 min
Rédigez au moins 10 stories INVEST, dont 3 avec critères Given/When/Then.
10 min
Estimez en planning poker.
15 min
Le PO priorise ; créez le Sprint 1 : objectif en une phrase, capacité de 20 points.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 4
Notes: Cartes de planning poker papier ou planningpokeronline.com. Revue croisée (15 min) : chaque groupe lit le backlog d'un autre et signale 2 stories non INVEST.

## Slide 29: Prioriser, c'est dire non
DÉBRIEF
Où avez-vous placé le « chat » dans le backlog ? Pourquoi ?
Quelles stories étaient trop grosses (13+) ? Comment les découper ?
Priorité du client ou valeur pour l'utilisateur : qui a tranché ?
Avant la séance 5 : compte GitHub créé, Git et VS Code installés, 20 min sur Learn Git Branching.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 4
Notes: Évaluation par les pairs n° 1 : chacun répartit 100 points entre les membres de son groupe avec une phrase SBI (formulaire). Rappeler les prérequis de la séance 5 : sans compte GitHub, impossible de suivre. Lien : learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR (niveaux Introduction 1 à 3).

## Slide 30: Coder à plusieurs avec Git
SÉANCE 5 · 2 H
Branche, commit, pull request, revue, fusion… et un vrai conflit à résoudre en équipe.
Déroulé
0:00–0:35
Cours et démo en direct
0:35–1:45
Étude de cas sur un vrai dépôt
1:45–2:00
Chaque groupe montre son historique
Collaborer dans un environnement IT · Séance 5
Notes: Prérequis enseignant : une organisation GitHub (ou un groupe GitLab) avec un dépôt de départ par groupe (index.html, style.css, README.md), protection de la branche main activée, intégration GitHub ↔ Jira configurée, 5 tickets créés dans chaque Jira dont 2 qui touchent la même zone du fichier. Vérifier que chacun a Git, VS Code et un compte.

## Slide 31: Un historique partagé, avec des branches
GIT · LE VOCABULAIRE MINIMUM
Terme | Sens | Commande
Dépôt | Le projet et tout son historique | git clone <url>
Commit | Une photo des changements | git add · git commit -m
Branche | Une ligne de travail parallèle | git switch -c feature/CL-12
Push / Pull | Envoyer / récupérer du serveur | git push · git pull
Pull request | Demande de fusion avec revue | Interface GitHub / GitLab
Conflit | Mêmes lignes modifiées par deux personnes | Résolution dans VS Code
Comme l'historique des versions d'un Google Doc, mais pour un projet entier.
Source : Pro Git, S. Chacon et B. Straub, chapitres 1 à 3 · git-scm.com/book/fr/v2
Notes: Démo en direct : cloner, créer une branche, modifier, commit, push, ouvrir une pull request. Montrer un conflit en direct entre deux branches et sa résolution dans VS Code. Sur GitLab, on parle de « merge request ».

## Slide 32: main reste toujours stable
GITHUB FLOW
Branche
Commits
Pull request
Revue
Fusion
Nommer la branche avec le ticket
feature/CL-12-inscription : Jira affiche alors branches, commits et PR dans le ticket.
Des commits explicites
Conventional Commits : « feat: bouton d'inscription », « fix: crash Android ».
Petits commits, petites PR
Plus faciles à relire, plus faciles à annuler.
Jamais directement sur main
La protection de branche impose une revue.
Sources : docs.github.com, « GitHub flow » · conventionalcommits.org/fr · Atlassian, « Intégrer GitHub à Jira »
Notes: Message clé : la pull request est aussi un outil de communication (lien avec la séance 2). Une bonne description de PR dit ce qui change et comment le vérifier.

## Slide 33: La page d'accueil à quatre mains
ÉTUDE DE CAS · EN GROUPE
5 TICKETS DANS VOTRE JIRA
Ajouter la section « Associations partenaires »
Ajouter la FAQ
Changer la couleur principale
Corriger 3 fautes d'orthographe
Ajouter le pied de page
Livrable
Au moins 5 PR fusionnées avec revue, un conflit résolu, un README de contribution, des tickets liés.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 5
Notes: Ne pas annoncer que deux tickets vont provoquer un conflit : laisser les étudiants le découvrir. Si un groupe a moins de 5 membres, un membre prend deux tickets.

## Slide 34: Un ticket, une branche, une PR
CONSIGNES · 70 MIN
10 min
Clonez le dépôt, prenez un ticket dans Jira, passez-le « En cours ».
25 min
Branche nommée avec la clé du ticket, 2 commits propres minimum, PR qui dit ce qui change et comment vérifier.
20 min
Chaque PR est relue par un autre membre (1 commentaire constructif minimum) puis fusionnée. Résolvez ensemble le conflit.
15 min
Écrivez les règles de contribution dans le README. Passez les tickets « Terminé ».
Collaborer dans un environnement IT · Séance 5
Notes: Les blocages fréquents : authentification Git (proposer GitHub Desktop ou l'intégration VS Code en secours), push refusé sur main (c'est voulu), oubli de git pull avant de créer la branche. Circuler en priorité dans les groupes où le conflit apparaît.

## Slide 35: Un historique lisible se raconte tout seul
DÉBRIEF
Comment le conflit est-il apparu, et qui l'a résolu ?
Comprend-on votre historique sans ouvrir le code ?
Quel commentaire de revue vous a été le plus utile ?
Collaborer dans un environnement IT · Séance 5
Notes: Faire projeter l'onglet Commits ou Network/Graph de 2 ou 3 dépôts. Comparer un historique « fix », « fix2 », « ok » avec un historique en Conventional Commits.

## Slide 36: Documenter avec Confluence
SÉANCE 6 · 2 H
Écrire pour que l'équipe retrouve l'information sans dépendre d'une seule personne.
Déroulé
0:00–0:30
Cours : pourquoi et quoi documenter
0:30–0:40
Démo Confluence
0:40–1:45
Étude de cas en groupe
1:45–2:00
Test du nouveau venu et débrief
Collaborer dans un environnement IT · Séance 6
Notes: Prérequis : un espace Confluence par groupe sur le site de classe. Démo (10 min) : créer une page depuis un modèle, organiser l'arborescence, insérer une liste de tickets Jira, mentionner un collègue avec @, créer une action avec une case à cocher.

## Slide 37: Si une seule personne sait, le projet est fragile
POURQUOI DOCUMENTER
1
Le « bus factor »
Combien de personnes peuvent partir avant que le projet s'arrête ? Si c'est 1, la connaissance est trop concentrée.
Tutoriel
Pour apprendre
Guide pratique
Pour réussir une tâche
Référence
Pour vérifier un détail
Explication
Pour comprendre le pourquoi
Le Manifeste préfère un logiciel qui marche à une documentation exhaustive, pas à l'absence de documentation.
Source : cadre Diátaxis, diataxis.fr
Notes: Demander : « Si votre Scrum Master disparaissait demain, que perdriez-vous ? ». On documente ce qui sert : comment démarrer, comment c'est construit, pourquoi on a décidé.

## Slide 38: Les pages types d'une équipe
CONFLUENCE
Page | Contenu
Accueil de l'espace | Mission, membres, liens utiles
Guide d'onboarding | Accès, installation, premiers pas, qui contacter
Compte-rendu | Participants, décisions, actions (qui / quoi / quand)
Décision (ADR) | Contexte, options, décision, conséquences
Rétrospective | Ce qui a marché, à améliorer, actions
Règles d'écriture : titre explicite, l'essentiel en haut, listes et tableaux plutôt que des pavés, une date et un propriétaire par page, archiver l'obsolète.
Sources : Atlassian, modèles Confluence · M. Nygard, « Documenting Architecture Decisions » (2011)
Notes: Montrer la galerie de modèles Confluence (atlassian.com/fr/software/confluence/templates) et un exemple d'ADR (cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions). Rappeler le lien Jira ↔ Confluence : insérer des tickets dans une page, créer un ticket depuis un texte sélectionné.

## Slide 39: Le développeur qui part
ÉTUDE DE CAS · EN GROUPE
DÉPART DANS 2 SEMAINES
Karim, développeur depuis 3 ans, quitte CampusLink. Tout le module « Notifications » est dans sa tête, dans 400 messages Slack et dans notes_karim_FINAL_v3.txt.
Vous recevez son dossier : messages, notes brutes, schéma griffonné, 2 décisions prises à l'oral.
Livrable
L'espace Confluence de la squad.
Son score au test du nouveau venu, sur 3.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 6
Notes: Distribuer le « dossier Karim » (extraits de messages, notes brutes, schéma griffonné, 2 décisions orales, par exemple le choix du service d'envoi de notifications et l'abandon des SMS). Le contenu doit être désordonné et partiellement contradictoire.

## Slide 40: Sauver la connaissance de Karim
CONSIGNES · 65 MIN
10 min
Concevez l'arborescence de votre espace Confluence.
40 min
Rédigez : accueil, guide d'onboarding du module, une page de décision (ADR), le compte-rendu de passation avec actions @mentionnées.
15 min
Liez une page à des tickets Jira. Transférez la charte d'équipe dans Confluence.
Test du nouveau venu : un étudiant d'un autre groupe a 5 min, sans poser de question, pour répondre à 3 questions avec votre espace.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 6
Notes: Les 3 questions du test : « Qui contacter si les notifications tombent ? », « Pourquoi a-t-on choisi ce service d'envoi ? », « Quelle est la première chose à installer ? ». Organiser une rotation : le groupe A teste l'espace du groupe B, etc.

## Slide 41: Documenter au fil de l'eau coûte moins cher
DÉBRIEF
Quel score avez-vous obtenu au test du nouveau venu ?
Qu'est-ce qui manquait dans les notes de Karim ?
Combien de temps aurait-il fallu pour documenter au fil de l'eau ?
Collaborer dans un environnement IT · Séance 6
Notes: Afficher les scores au tableau. Interroger le groupe qui a le meilleur score : comment ont-ils structuré l'accueil de leur espace ?

## Slide 42: Kanban, feedback et revue de code
SÉANCE 7 · 2 H
Gérer un flux continu et donner un retour, sur du code ou un comportement, sans braquer.
Déroulé
0:00–0:30
Cours : Kanban, feedback SBI, revue de code
0:30–1:00
Cas A : le Kanban du support
1:00–1:45
Cas B : la revue de code qui blesse
1:45–2:00
Débrief
Collaborer dans un environnement IT · Séance 7
Notes: Préparer les 15 demandes de support (cartes ou tickets à créer) réparties en 3 vagues de 5, et la pull request de Lina avec les 4 commentaires de Marc (dans un dépôt de démonstration ou sur une capture).

## Slide 43: Arrêtez de commencer, commencez à finir
KANBAN
Visualiser
Le travail en colonnes
Limiter le WIP
Un maximum de tâches en cours par colonne
Gérer le flux
Mesurer le temps de cycle, améliorer
Critère | Scrum | Kanban
Rythme | Sprints de durée fixe | Flux continu
Rôles | PO, Scrum Master, Developers | Pas de rôles imposés
Changement | Évité pendant le sprint | Possible à tout moment
Indicateur | Vélocité | Temps de cycle, débit
Sources : Atlassian, « Kanban » · The Kanban Guide, kanbanguides.org
Notes: Kanban convient au support, à la maintenance et aux équipes ops, où le travail arrive en continu. Liens : atlassian.com/fr/agile/kanban ; kanbanguides.org/francais/

## Slide 44: Décrire des faits, pas juger la personne
FEEDBACK
Le modèle SBI
Situation · Lors du daily de mardi,
Behavior · tu as coupé la parole à Léa deux fois ;
Impact · elle n'a pas pu signaler son blocage.
Pour recevoir : écouter jusqu'au bout, remercier, reformuler, ne pas se justifier tout de suite.
La revue de code bienveillante
Commenter le code, pas la personne
Expliquer le pourquoi
Distinguer bloquant et optionnel
Féliciter ce qui est bien fait
suggestion: · question: · nitpick: · praise:
Sources : Center for Creative Leadership (SBI) · Google Engineering Practices · conventionalcomments.org
Notes: Liens : ccl.org/articles/leading-effectively-articles/closing-the-gap-between-intent-vs-impact-sbii/ ; google.github.io/eng-practices/review/reviewer/comments.html ; conventionalcomments.org. Faire produire à chacun un feedback SBI positif sur un membre de son groupe (2 min).

## Slide 45: Le Kanban du support
ÉTUDE DE CAS A · 30 MIN
Créez dans Jira un tableau Kanban, puis jouez 3 tours de 5 minutes avec les 15 demandes distribuées.
À faire
En analyse
WIP 2
En cours
WIP 2
En test
WIP 2
Terminé
Tour 1
Sans limite WIP
Tours 2 et 3
Limite de 2 par colonne
À chaque tour
Comptez les demandes terminées
Collaborer dans un environnement IT · Séance 7
Notes: Distribuer une vague de 5 demandes au début de chaque tour. Chaque demande doit passer par toutes les colonnes ; une personne différente valide la colonne « En test ». Noter au tableau le nombre de demandes terminées par tour et par groupe.

## Slide 46: La revue de code qui blesse
ÉTUDE DE CAS B · 45 MIN
Première PR de Lina, junior arrivée il y a 3 semaines. Commentaires de Marc, senior :
« C'est quoi ce nom de variable ? x2 ?? »
« On t'a pas appris les boucles ? »
« Non. »
« Refais tout, c'est illisible. »
Le lendemain, Lina n'ouvre plus de PR.
À faire
Impact sur Lina, l'équipe, le produit
Réécrire les 4 commentaires (Conventional Comments), sans baisser l'exigence
En binôme : jouer la conversation SBI entre le Tech Lead et Marc
5 règles de revue pour le README
Collaborer dans un environnement IT · Séance 7
Notes: Livrable de la séance : tableau Kanban et décompte des 3 tours, 4 commentaires réécrits, 5 règles de revue ajoutées au README de contribution (séance 5). Pour le jeu de rôle : 3 minutes chacun, puis inversion des rôles. Faire le lien avec la sécurité psychologique (séance 1).

## Slide 47: Exigeant et bienveillant à la fois
DÉBRIEF
Pourquoi le débit monte-t-il avec une limite WIP ?
Une revue exigeante peut-elle être bienveillante ?
Quelle règle de revue garderez-vous en stage ?
Collaborer dans un environnement IT · Séance 7
Notes: Comparer les décomptes du tour 1 (sans limite) et des tours 2-3 (avec limite). Faire lire 2 ou 3 commentaires réécrits à voix haute.

## Slide 48: Tensions, distance et cultures
SÉANCE 8 · 2 H
Reconnaître un conflit naissant, choisir une stratégie, collaborer dans une équipe dispersée.
Déroulé
0:00–0:30
Cours : conflits, CNV, remote, interculturel
0:30–1:35
Jeu de rôle en 2 manches
1:35–2:00
Débrief collectif
Collaborer dans un environnement IT · Séance 8
Notes: Préparer les 5 fiches secrètes (Sophie, Thomas, Priya, Julien, observateur) et la grille d'observation. Poser le cadre dès le début : le jeu de rôle reste bienveillant, on parle de tendances culturelles, pas de stéréotypes individuels. Évaluation par les pairs n° 2 en fin de séance.

## Slide 49: Cinq réactions possibles, aucune n'est toujours la bonne
GÉRER UN CONFLIT
Mode | Adapté quand… | Risque si systématique
Compétition | Urgence, sécurité | Relations abîmées
Collaboration | Enjeu important pour les deux | Lent
Compromis | Solution temporaire | Personne n'est satisfait
Évitement | Sujet mineur, besoin de recul | Le problème grossit
Accommodation | On a tort, la relation prime | Frustration accumulée
Un désaccord sur le quoi est sain s'il est traité tôt. Il devient toxique quand il glisse vers la personne.
Source : Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, kilmanndiagnostics.com
Notes: Rappel séance 1 : la phase « storming » de Tuckman est normale. Demander à chacun quel mode il utilise le plus spontanément. Lien : kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki/

## Slide 50: Exprimer un besoin, à distance et entre cultures
OUTILS RELATIONNELS
CNV : O-S-B-D
« Les 3 dernières PR ont été fusionnées sans revue (O). Je suis inquiet (S) : j'ai besoin de garantir la stabilité de main (B). Peux-tu attendre une approbation ? (D) »
Travailler à distance
Écrire par défaut
Statut Jira à jour
Respecter les fuseaux horaires
Planifier des moments informels
Différences culturelles
Explicite ou implicite
Feedback direct ou indirect
Décision consensuelle ou descendante
Temps linéaire ou flexible
Ce qui paraît « impoli » ou « flou » est souvent une norme culturelle différente.
Sources : M. Rosenberg, cnvc.org · GitLab, All-Remote Guide · E. Meyer, The Culture Map (2014)
Notes: CNV = communication non violente (Marshall Rosenberg) : Observation, Sentiment, Besoin, Demande. Erin Meyer propose 8 échelles ; on en présente 4. Liens : cnvc.org ; handbook.gitlab.com/handbook/company/culture/all-remote/guide/ ; erinmeyer.com/books/the-culture-map/

## Slide 51: Squad sous tension
ÉTUDE DE CAS · JEU DE RÔLE
Le paiement des cotisations doit être livré dans 10 jours. L'équipe est répartie entre Paris, Montréal (−6 h) et Bangalore (+3 h 30 à +4 h 30).
Sophie · PO, Paris
Veut ajouter le paiement en 3 fois demandé par le client.
Thomas · Tech Lead, Paris
Refuse : « On n'a pas de tests, on va casser la prod. »
Priya · développeuse, Bangalore
Ne contredit jamais en réunion, accumule du retard sans le dire.
Julien · designer, Montréal
Absent du daily de 9 h 30, soit 3 h 30 du matin chez lui.
+ un observateur avec une grille. Chacun reçoit une fiche secrète : motivations et contraintes.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 8
Notes: Décalages horaires : Montréal a 6 h de moins que Paris toute l'année ; Bangalore a 3 h 30 de plus en heure d'été et 4 h 30 en hiver (l'Inde ne change pas d'heure). Distribuer les fiches secrètes, 3 min de lecture silencieuse.

## Slide 52: Jouer, analyser, rejouer
CONSIGNES · 65 MIN
15 min
Manche 1 : réunion de crise sans préparation. L'observateur note les modes utilisés et les ruptures.
15 min
Analyse : besoins non exprimés, différences culturelles, organisation du remote.
15 min
Manche 2 : rejouez avec la CNV et un mode collaboratif. Chacun prépare une phrase O-S-B-D.
20 min
Plan d'action (page Confluence) : périmètre décidé, rituels adaptés aux fuseaux, charte mise à jour.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 8
Notes: Livrable : la grille de l'observateur (manches 1 et 2) et le plan d'action. Si un groupe a 4 membres, l'enseignant joue Julien ou on supprime l'observateur et chacun note après coup.

## Slide 53: Un besoin exprimé se négocie
DÉBRIEF
Qu'est-ce qui a changé entre les deux manches ?
Comment faire émerger le retard de Priya sans la mettre en difficulté ?
Quel rituel proposez-vous pour inclure Julien ?
Séance 9 : simulation finale. Venez avec Jira, GitHub, Confluence et Slack/Teams opérationnels.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 8
Notes: Évaluation par les pairs n° 2 (100 points à répartir, phrase SBI). Annoncer que la séance 9 est notée (30 %) et présenter brièvement la grille d'observation.

## Slide 54: Sprint express CampusLink
SÉANCE 9 · 2 H · NOTÉE
Tout ce que vous avez appris, sur un sprint compressé de 2 heures.
Ce qui est mobilisé
Scrum : planning, daily, review, rétro
Jira : stories, sprint, tableau
Git : branches, PR, revue
Confluence : comptes-rendus, décisions
Slack/Teams, feedback, gestion de l'imprévu
Collaborer dans un environnement IT · Séance 9
Notes: Séance notée (30 %). Avoir la grille d'observation imprimée, une ligne par groupe. Créer à l'avance un dépôt vide par groupe avec une page HTML de départ, et vérifier que l'enseignant a accès à tous les canaux Slack/Teams.

## Slide 55: Un sprint de 2 heures
LE SPRINT MINUTE PAR MINUTE
Temps | Événement | Outils
0:00–0:10 | Lancement : le client présente le besoin | —
0:10–0:25 | Sprint Planning : objectif, stories, découpage | Jira
0:25–1:10 | Développement + 2 Daily Scrums de 5 min (0:40 et 0:55) | Git, Jira, Slack, Confluence
1:10–1:30 | Sprint Review : démo de 3 min par groupe | Vidéoprojecteur
1:30–1:45 | Sprint Retrospective | Miro ou Confluence
1:45–2:00 | Bilan individuel et clôture du module | Formulaire
Collaborer dans un environnement IT · Séance 9
Notes: Projeter un minuteur tout au long de la séance. Annoncer chaque changement d'événement à voix haute. Les Daily Scrums sont debout, 5 minutes chrono : qu'ai-je fait, que vais-je faire, qu'est-ce qui me bloque.

## Slide 56: La page « Forum 2026 »
ÉTUDE DE CAS FINALE
LE CLIENT
La Fédération des associations organise un forum dans une semaine. Elle veut une page web avec le programme, la liste des stands et un formulaire de contact.
Imprévu garanti
Pendant le sprint, un membre « tombe malade » ou le client ajoute une exigence urgente.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 9
Notes: Injecter l'imprévu vers 0:50 : soit un membre doit quitter l'équipe et transmettre son travail (par écrit, dans Jira et Confluence), soit le client exige l'ajout d'un plan d'accès. Observer comment l'équipe réorganise le tableau et informe le client.

## Slide 57: Chaque outil a son rôle
CONSIGNES
Jira
Sprint « Forum », 5 à 8 stories avec critères d'acceptation, estimées. Definition of Done écrite.
Git
Une branche par story, PR relues avec Conventional Comments, aucun commit direct sur main.
Slack / Teams
Toute la communication passe par le canal de la squad : l'enseignant l'observe.
Confluence
Compte-rendu du planning, page de décision si arbitrage, page de rétrospective.
Livrables : incrément démontré, tableau Jira, historique Git, espace Confluence à jour.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 9
Notes: Grille d'observation (0 à 4 par critère) : organisation Scrum, usage de Jira, usage de Git, documentation, communication. Le détail des niveaux est dans le document de cours, section Évaluation.

## Slide 58: Le format Starfish
RÉTROSPECTIVE · 15 MIN
Continuer
Ce qui marche
Arrêter
Ce qui gêne
Commencer
Ce qui manque
Plus de
À renforcer
Moins de
À réduire
Bilan individuel, écrit, 10 min
La compétence que j'ai le plus développée
Une situation où j'ai mal collaboré, et ce que je ferais autrement
Ce que je veux mettre en pratique en stage
Autres formats de rétrospective : retromat.org/fr
Notes: La rétrospective doit produire 2 actions concrètes, chacune avec un responsable. Le bilan individuel compte pour 15 % de la note : on évalue la capacité à analyser sa pratique avec des exemples concrets, pas la longueur.

## Slide 59: Ce que l'imprévu a révélé
DÉBRIEF FINAL
Comment avez-vous réorganisé le tableau après l'imprévu ?
Le client a-t-il été informé, et par qui ?
Qu'est-ce qui a le plus changé depuis la séance 1 ?
Tour de table : une phrase chacun.
Collaborer dans un environnement IT · Séance 9
Notes: Donner à chaque groupe un feedback SBI de l'enseignant : une force observée, un axe de progrès. Relire la charte d'équipe de la séance 1 : a-t-elle été respectée ?

## Slide 60: Les outils changent, la collaboration reste
POUR VOTRE PREMIER STAGE
Posez vos questions tôt. Écrivez ce qui doit durer. Demandez une revue. Dites ce dont vous avez besoin.
Collaborer dans un environnement IT · Merci
Notes: Clôture du module. Rappeler les ressources (Pro Git, Scrum Guide, guides Atlassian) disponibles dans le document de cours, et la date de retour des notes.